# **PROYECTO INTEGRADO DAW**

# FCT GESTIÓN APP



*Miguel Mondéjar González*

*Proyecto Integrado Ciclo Superior DAW*

*IES Velázquez – Curso 2022/23*

ÍNDICE

[Lista de Cambios 4](#_Toc130491296)

[1. Introducción 4](#_Toc130491297)

[2.- Estudio de Viabilidad 4](#_Toc130491298)

[2.1.- Descripción del Sistema Actual 4](#_Toc130491299)

[2.2.- Descripción del Sistema Nuevo 5](#_Toc130491300)

[2.3.- Identificación de Requisitos del Sistema 5](#_Toc130491301)

[2.3.1.- Requisitos de información 5](#_Toc130491302)

[2.3.2.- Requisitos funcionales. 6](#_Toc130491303)

[2.3.3.- Otros Requisitos 7](#_Toc130491304)

[2.4.- Descripción de la solución 7](#_Toc130491305)

[2.5.- Planificación del proyecto 7](#_Toc130491306)

[2.5.1.- Equipo de trabajo 7](#_Toc130491307)

[2.5.2.- Planificación temporal 8](#_Toc130491308)

[2.6.- Estudio del coste del proyecto 8](#_Toc130491309)

[3.- Análisis del Sistema de Información 9](#_Toc130491310)

[3.1.- Identificación del entorno tecnológico 9](#_Toc130491311)

[3.2.- Modelado de datos 9](#_Toc130491312)

[3.2.1.- Modelo Entidad-Relación 10](#_Toc130491313)

[3.2.2.- Esquema de la base de datos 10](#_Toc130491314)

[3.2.3.- Datos de prueba 12](#_Toc130491315)

[3.3.- Identificación de los usuarios participantes y finales 12](#_Toc130491316)

[3.4.- Identificación de subsistemas de análisis 12](#_Toc130491317)

[3.5.- Establecimiento de requisitos 14](#_Toc130491318)

[3.6.- Diagramas de Análisis 14](#_Toc130491319)

[3.7.- Definición de interfaces de usuario 15](#_Toc130491320)

[3.7.1.- Especificación de principios generales de interfaz 15](#_Toc130491321)

[3.7.2.- Especificación de formatos individuales de la interfaz de pantalla 15](#_Toc130491322)

[3.7.3.- Identificación de perfiles de usuario 15](#_Toc130491323)

[3.7.4.- Especificación de formatos de impresión 15](#_Toc130491324)

[3.7.5.- Especificación de la navegabilidad entre pantallas 16](#_Toc130491325)

[4.- Construcción del Sistema 16](#_Toc130491326)

[5.- Conclusiones ( otros usos, tareas sin finalizar, problemas encontrados y solventados, que he aprendido….) 16](#_Toc130491327)

[6.- Glosario de términos 16](#_Toc130491328)

[7.- Bibliografía 16](#_Toc130491329)

[Apéndices 17](#_Toc130491330)

# Lista de Cambios

30/04/2023

* Cambios en la Base de datos.
  + Longitud contraseña (usuarios) y localidad (sedes).

20/05/2023

* Cambios en la Base de datos.
  + Eliminación de la columna email en Sedes.
  + Añadido ON CASCADE DELETE en Candidaturas y Sedes.
  + Añadido UNIQUE en email de Usuarios y usuario\_id de Curriculums.

01/06/2023

* Cambios en la Base de datos.
  + Eliminación de fecha\_inicio y fecha\_fin.

# 1.- Introducción

Mi proyecto integrado para el ciclo superior de Desarrollo de Aplicaciones Web consiste en la creación de una página web para la gestión de la FCT. La idea principal es diseñar una plataforma que facilite la gestión de esta formación por parte de los usuarios, que se espera que sean principalmente estudiantes y profesores.

Para llevar a cabo el proyecto, utilizaré varios lenguajes. En primer lugar, utilizaré HTML, CSS y Bootstrap, un framework de diseño de páginas web, para crear una página web responsiva y atractiva con una estética moderna y elegante.

Para la persistencia de datos utilizaré MySQL, que es un sistema de gestión de bases de datos relacionales muy popular y ampliamente utilizado en el mundo del desarrollo web.

Para la parte servidor (backend) utilizaré Laravel, que es un framework de código abierto basado en PHP, con el cual gestionaré principalmente la creación de la API. Laravel me ayudará a implementar funciones avanzadas, como autenticación de usuarios y gestión de bases de datos.

Por último, para la parte cliente (frontend) utilizaré JavaScript, que es un lenguaje de programación de alto nivel y dinámico que se utiliza principalmente para crear interactividad en las páginas web. Con este lenguaje, podré crear animaciones, validar formularios, agregar funciones dinámicas a la página y hacer peticiones a la API.

# 2.- Estudio de Viabilidad

## 2.1.- Descripción del Sistema Actual

Actualmente, en nuestro centro educativo se gestiona la FCT de manera manual. Los profesores encargados de esta tarea contactan con las empresas colaboradoras a través de correo electrónico o formularios para la asignación de un alumno a una empresa.

El alumno que es contactado por una empresa no sabe el estado de su candidatura hasta que un docente o la propia empresa le contacte, haciendo que sea complicado para el estudiante el seguimiento de su proceso de selección.

## 2.2.- Descripción del Sistema Nuevo

La nueva plataforma para la gestión de la FCT permitirá a los docentes buscar y solicitar prácticas de forma sencilla para los alumnos, permitirá una gestión más eficiente y rápida. Los profesores tendrán acceso a una interfaz en la que podrán asignar a un alumno con una empresa. El sistema permitirá a los estudiantes hacer un seguimiento del progreso de la candidatura a través de una interfaz en línea. Además, los usuarios podrán actualizar sus datos, el usuario con rol alumno podrá subir su CV.

En resumen, el sistema nuevo permitirá la automatización de procesos y la eliminación de los procesos administrativos manuales en términos de tiempo y recursos.

## 2.3.- Identificación de Requisitos del Sistema

### 2.3.1.- Requisitos de información

Se necesitará almacenar en nuestro sistema la siguiente información:

Datos de los estudiantes.

* Descripción: Información personal de los docentes.
* Campos: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI, correo electrónico, teléfono y contraseña.
* Tipo de datos: Texto, fecha, numérico.
* Otras observaciones: se debe permitir la modificación de los datos personales por parte del docente.

Datos de los estudiantes.

* Descripción: Información personal de los estudiantes, incluyendo su CV.
* Campos: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI, correo electrónico, teléfono, contraseña y CV.
* Tipo de datos: Texto, fecha, numérico.
* Otras observaciones: se debe permitir la modificación de los datos personales por parte del estudiante y docente.

Datos de las empresas.

* Descripción: Información sobre las empresas que ofrecen formación en centros de trabajo.
* Campos: nombre de la empresa, CIF y correo electrónico.
* Tipo de datos: Texto, numérico.
* Otras observaciones: se debe permitir la modificación de los datos de la empresa por parte del docente.

Datos de las sedes.

* Descripción: Información sobre las sedes de una empresa.
* Campos: nombre de la sede, dirección, localidad, provincia, código postal, teléfono y correo electrónico.
* Tipo de datos: Texto, numérico.
* Otras observaciones: se debe permitir la modificación de los datos de la sede por parte del docente.

Datos de las candidaturas.

* Descripción: Información sobre las candidaturas de los estudiantes a las empresas, incluyendo el estado de la candidatura (pendiente, aceptada o rechazada), la empresa solicitada, etc.
* Campos: estado de la candidatura, empresa solicitada, alumno y fecha de solicitud.
* Tipo de datos: Texto, fecha, numérico.
* Otras observaciones: se debe permitir la modificación del estado de la candidatura por parte del docente.

Datos del currículum:

* Descripción: Información sobre el currículum de los estudiantes, incluyendo la formación académica, la experiencia laboral, las habilidades, etc.
* Campos: id del alumno y nombre del documento.
* Tipo de datos: Texto, numérico.
* Otras observaciones: solo se debe permitir la subida del currículum en formato PDF por parte del estudiante.

### 2.3.2.- Requisitos funcionales.

* Gestión de empresas y sedes: agregar, modificar, eliminar y ver información relevante de empresas y sedes.
* Gestión de alumnos: agregar, modificar, eliminar y ver información relevante de alumnos.
* Gestión de candidaturas: permitirá a docentes gestionar candidaturas de alumnos a empresas.
* Asignación de alumnos a empresas: asignar alumnos a empresas y gestionar el estado de la asignación.
* Gestión de perfiles de alumnos: gestionar información personal, preferencias y CV.
* Visualización de estado de candidaturas: permitirá a alumnos ver el estado de sus candidaturas y asignaciones a empresas.
* Autenticación y autorización: sistema y gestión de permisos y roles.

### 2.3.3.- Otros Requisitos

* Seguridad: El sistema debe garantizar la seguridad de la información almacenada, así como el acceso controlado a las distintas funcionalidades del sistema.
* Escalabilidad: El sistema debe estar diseñado para poder crecer y adaptarse a nuevas necesidades en el futuro.
* Usabilidad: El sistema debe ser fácil de usar y comprensible para los usuarios, tanto docentes como alumnos, con una interfaz amigable y clara.
* Disponibilidad: El sistema debe estar disponible siempre, con un mínimo de tiempo de inactividad planificado para el mantenimiento y actualizaciones necesarias.

## 

## 2.4.- Descripción de la solución

La solución propuesta es una aplicación web que permita y facilita la gestión de la FCT de los alumnos de ciclos de un instituto. La aplicación contará con dos perfiles de usuario: el perfil de docente y el perfil de alumno.

La aplicación contará con una base de datos que gestionará todos los aspectos de la gestión de formación en centro de trabajo (datos de empresas, alta de sedes de empresas, gestión de alumnos, asignación de alumnos a empresa, etc.).

La aplicación web se desarrollará con los siguientes lenguajes: HTML, CSS, JavaScript, Laravel y MySQL para la base de datos.

La aplicación contará con medidas de seguridad para garantizar la privacidad y protección de los datos de los usuarios, como la autenticación de usuarios y el uso de conexiones seguras. Además, se realizarán copias de seguridad regulares para prevenir la pérdida de datos en caso de fallos técnicos.

## 2.5.- Planificación del proyecto

### 2.5.1.- Equipo de trabajo

Para el proyecto he pensado que se necesitará varios desarrolladores de software, el equipo quedaría así planificado.

* Un desarrollador encargado del diseño y desarrollo del frontend.
* Un desarrollador encargado del diseño y desarrollo del backend.
* Un desarrollador encargado del diseño y desarrollo de la base de datos.
* El jefe, coordinador y administrador del proyecto.

### 2.5.2.- Planificación temporal

He desarrollado la siguiente planificación, pienso que sería la idónea para realizar el proyecto.

* Semana 1: Investigación y análisis de requisitos.
* Semana 2-3: Diseño y configuración de la base de datos y planificación de la arquitectura del proyecto.
* Semana 4-5: Desarrollo del backend utilizando Laravel.
* Semana 6-7: Desarrollo del frontend utilizando HTML, CSS, Bootstrap y JavaScript.
* Semana 8-9: Integración del frontend con el backend y pruebas de integración.
* Semana 10: Realización de pruebas de aceptación y corrección de errores.
* Semana 11: Terminar documentación, entrega y defensa del proyecto.

## 2.6.- Estudio del coste del proyecto

He utilizado una hoja de cálculo (Excel) para llevar a cabo este estudio. En la izquierda está la descripción de lo realizado cada semana y a la derecha están las horas aproximadas para la realización de dichas tareas.

He buscado información sobre el salario medio de un programador en España, en esta [página](https://es.talent.com/salary?job=programador#:~:text=Descubre%20cu%C3%A1l%20es%20el%20salario%20medio%20para%20Programador&text=El%20salario%20programador%20promedio%20en,hasta%20%E2%82%AC%2038.500%20al%20a%C3%B1o.), he visto que el salario medio por hora es de 14,62€. Al tener 4 trabajadores, así saldría el proyecto con las siguientes horas.

Abajo del cálculo sale 3 apartados, los voy a explicar:

* Total horas: suma total de las horas de arriba.
* Total horas por €: horas totales multiplicado por 14,62 (euros por hora), lo que cuesta un único trabajador.
* Total horas por € por trabajadores: recuento total entre las horas, dinero por hora y por los 4 trabajadores.



# 3.- Análisis del Sistema de Información

## 3.1.- Identificación del entorno tecnológico

El entorno tecnológico para el desarrollo y explotación para el sistema de gestión de FCT incluye los siguientes componentes:


* Lenguajes de programación:
  + HTML, CSS y Bootstrap para el diseño de la interfaz de usuario.
  + JavaScript para agregar funcionalidades interactivas por la parte cliente.
  + PHP para el desarrollo de la parte servidor con el framework de Laravel.
  + SQL para la gestión de la base de datos MySQL.
* Frameworks:
  + Laravel: un framework de PHP que facilita el desarrollo de aplicaciones web robustas y escalables, además de contar con una gran cantidad de funcionalidades, como la gestión de autenticación, manejo de bases de datos, entre otros.
  + Bootstrap: un framework de diseño web que ayuda a construir interfaces modernas y responsivas, de manera sencilla y eficiente.
* Herramientas de desarrollo:
  + IDE: se utiliza Visual Studio Code.
  + Servidor web: se utiliza Apache.
  + Sistema Gestor de Bases de Datos: se utiliza MySQL.
  + Control de versiones: Git.
* Entorno de explotación:
  + Se necesita un servidor web y una base de datos para alojar la aplicación.
  + El sistema debe ser compatible con los navegadores web modernos y debe ser capaz de manejar múltiples solicitudes simultáneamente.

En resumen, el entorno tecnológico del sistema de gestión de la FCT es bastante amplio e incluye una variedad de herramientas y tecnologías para construir una aplicación web robusta y escalable.

## 3.2.- Modelado de datos

### 3.2.1.- Modelo Entidad-Relación


He realizado un diagrama E/R usando la aplicación web de drawio. Nombre del archivo: ER\_FCT.drawio.pdf.



* La tabla Usuarios tiene una relación uno-a-muchos con la tabla Candidaturas, ya que un usuario (rol alumno) puede tener varias candidaturas y una candidatura es de un usuario. Tiene una relación uno-a-muchos con la tabla Roles, un usuario puede tener un solo rol, pero los roles tienen muchos usuarios. Y, por último, una relación uno-a-uno con la tabla Curriculums, un usuario (rol\_alumno) tiene un solo CV y un CV solo pertenece a un usuario.
* La tabla Empresas se relaciona con la tabla Candidaturas mediante el campo empresa\_id, relación uno-a-muchos ya que una candidatura solo tiene una empresa y una empresa tiene varias candidaturas. Una relación uno-a-muchos la tabla Sedes ya que una empresa puede tener uno o varias sedes, pero una sede pertenece a una empresa.
* La tabla Roles permite gestionar los diferentes roles de usuarios que pueden acceder al sistema (alumno y profesor). Un usuario solo tiene un rol y un rol puede tener muchos usuarios.
* La tabla Sedes tiene una relación uno-a-muchos con Empresas. Una sede tiene una empresa, pero una empresa puede tener una o muchas sedes.
* La tabla Candidaturas tiene una relación uno-a-uno con Empresas y Alumnos. Una candidatura tiene una empresa y un alumno.
* La tabla Curriculums tiene una relación uno-a-uno con la tabla Usuarios, un usuario (rol\_alumno) tiene un solo CV y un CV solo pertenece a un usuario.


### 3.2.2.- Esquema de la base de datos

Se adjunta el archivo SQL con el esquema de la base de datos. Nombre del archivo: fct\_create.sql. En él se puede ver el tipo de cada atributo de todas las tablas, también adjunto una imagen donde se puede ver la relación y los mismos tipos.



### 3.2.3.- Datos de prueba

He usado la página de Mockaroo (<https://www.mockaroo.com/>) para generar datos. Nombre del archivo: fct\_insert.sql.



## 3.3.- Identificación de los usuarios participantes y finales

Tendremos dos tipos de usuarios: Profesores y alumnos.

* **Profesor**. Podrá gestionar las empresas y sus distintas sedes, gestión del alumnado y asignar a los distintos alumnos dados de alta a las distintas empresas, teniendo en cuenta que un alumno puede estar en más de una empresa y que durante todo el proceso de gestión la candidatura podrá ser aceptada o rechazada por la empresa.
* **Alumno**. Podrá gestionar su perfil, subir su CV sólo en formato PDF y verá el estado de sus candidaturas, asignación a las distintas empresas.

La separación de los usuarios en dos tipos diferentes es fundamental para la gestión y asignación de los alumnos a las empresas, así como para la visualización y gestión de los perfiles personales.


La plataforma permitirá una gestión más eficiente y organizada de la FCT, lo que proporcionará una experiencia más fluida y eficaz tanto para los estudiantes como para los profesores.

## 3.4.- Identificación de subsistemas de análisis

Así he dividido el sistema en subsistemas.

* Usuarios.
  + Subsistema de autenticación y autorización: permitirá la autenticación al sistema.
* Docente.
  + Gestión de empresas y sedes: agregar, modificar y eliminar empresas y sedes.
  + Subsistema de gestión de alumnos: agregar, modificar y eliminar alumnos.
  + Subsistema de gestión de candidaturas: visualizar y gestionar las candidaturas.
  + Subsistema de asignación de alumnos a empresas: asignar a los alumnos a las distintas empresas.
  + Subsistema de autenticación y autorización: permitirá la autenticación al sistema.
* Alumnos.
  + Subsistema de gestión de perfiles de alumnos: gestionar su perfil y CV.
  + Subsistema de visualización de estado de candidaturas: visualizar el estado de sus candidaturas.
* Empresas.
* Candidaturas.

Así quedaría el diagrama de subsistemas:




## 3.5.- Establecimiento de requisitos

* Subsistema de gestión de empresas y sedes: permitirá a los docentes agregar, modificar y eliminar empresas y sus sedes, así como visualizar su información relevante.
* Subsistema de gestión de alumnos: permitirá a los docentes agregar, modificar y eliminar alumnos, así como visualizar su información relevante.
* Subsistema de gestión de candidaturas: permitirá a los docentes visualizar y gestionar las candidaturas de los alumnos a las distintas empresas.
* Subsistema de asignación de alumnos a empresas: permitirá a los docentes asignar a los alumnos a las distintas empresas y gestionar el estado de la asignación.
* Subsistema de gestión de perfiles de alumnos: permitirá a los alumnos gestionar su perfil, incluyendo su información personal (nombre, apellidos, email, …), preferencias y subir o cambiar su CV.
* Subsistema de visualización de estado de candidaturas: permitirá a los alumnos visualizar el estado de sus candidaturas y la asignación a las distintas empresas.
* Subsistema de autenticación y autorización: permitirá la autenticación de los usuarios (docentes y alumnos) en el sistema y la gestión de permisos y roles.

## 3.6.- Diagramas de Análisis

Diagrama de caso de uso de mi sistema. Con gestión me refiero a añadir, modificar, eliminar o visualizar a los alumnos, empresas, sedes y candidaturas.



\* Añadir un diagrama más. Recomendable diagrama de secuencias

## 3.7.- Definición de interfaces de usuario

### 3.7.1.- Especificación de principios generales de interfaz


### 3.7.2.- Especificación de formatos individuales de la interfaz de pantalla

Para la realización de los diseños de cada interfaz de pantalla he usado la página web de Wireframe.cc


* Pantalla principal




* Log in.
* Docente.
  + Inicio profesor.




* + Gestión alumnos.



* + Gestión alumnos formulario.




* + Gestión candidaturas.




* + Gestión candidaturas formulario.



* + Gestión docentes.




* + Gestión empresas.




* + Gestión empresas formulario.



* + Gestión sedes.



* + Gestión sedes formulario.



* Alumno.
  + Inicio alumno.



* + Gestión CV.
* Perfil.
* Acceso denegado.

<https://wireframe.cc/jpsVGe>

Diseño de cada pantalla. Debe indicarse también el nombre que tendrá y si tiene posibilidad de cambiar de aspecto la pantalla en función del tamaño.

Si se considera adecuado, puede realizarse un diagrama de estados que muestre los distintos estados por los que puede pasar la pantalla.

### 3.7.3.- Identificación de perfiles de usuario

Perfiles de usuario existentes y especificaciones de la interfaz para cada uno. Debe indicarse para cada perfil a qué pantallas puede acceder.

### 3.7.4.- Especificación de formatos de impresión

Diseño de los documentos impresos que deba generar el programa.

### 3.7.5.- Especificación de la navegabilidad entre pantallas

Para cada perfil de usuario, realizar un diagrama que muestre la “navegabilidad” de una pantalla a otra.

# 4.- Construcción del Sistema

En este apartado debe aparecer cualquier información que se considere de interés relativa a la construcción del sistema. Además, será obligatorio para el desarrollo del proyecto el uso de un repositorio git PRIVADO en GitHub que contenga todo el código y las fuentes del proyecto. Para ello debes crearte una cuenta personal en la plataforma GitHub al que deberás añadir como colaboradores a algunos profesores.

El uso de un sistema de control de versiones como Git y la plataforma GitHub contribuyen a una gestión más eficiente y ordenada del código fuente, promoviendo las buenas prácticas de desarrollo y facilitando la colaboración en equipo.

En mi GitHub personal he subido el código, en él se puede ver también todos los commits que he realizado con la herramienta de Git.

<https://github.com/miguelMondejar/Proyecto_Integrado>

Para hacer cada commit he usado los siguientes comandos en una terminal bash de Git:

* git add .
* git commit -m “version 1…”
* git push

Si tenía cambios no subidos a mi directorio:

* git pull

# 5.- Conclusiones (otros usos, tareas sin finalizar, problemas encontrados y solventados, que he aprendido...)

A lo largo del proyecto me he encontrado problemas de todo tipo, problemas que me ha costado mucho resolver, problemas que con una simple búsqueda en Google he podido solucionarlo, problemas de error de sintaxis o incluso incurrencias mías. Dejo una lista de los errores más destacados que he tenido.

* Error al inicio de sesión. Estuve varios días intentando resolver un problema del inicio de sesión con JWTAuth, resulta que las contraseñas en base de datos deben estar encriptadas porque si no da error.
* Nombre de las tablas de Usuarios y Curriculums me da error en los modelos de Laravel. Por defecto coge la tabla Users y el modelo Curriculum al pasarlo al plural me lo ponía con un nombre raro.
* Error llamadas POST a la API con JavaScript.
  + Al pasar el valor de los campos no lo ponía entre comillas y provocaba fallo.
  + No ponía todos los headers necesarios.
* No borraba correctamente usuarios o empresas.
  + No borraba ya que tenía candidaturas asociadas, esto lo solucioné configurando la base de datos con ON DELETE CASCADE.
* Botón editar perfil.
* Poner email y contraseña dos veces para que haga el log in.

Estos errores me han servido como experiencia ya que me han permitido aprender y seguir desarrollándome como desarrollador.

# 6.- Glosario de términos

* Interfaz de usuario: Es el medio a través del cual los usuarios interactúan con un sistema o una aplicación. Puede incluir elementos visuales, como botones y formularios, así como interacciones táctiles o de voz.
* Backend: Es la parte de la aplicación que se encarga del procesamiento y gestión de datos. Incluye la lógica de negocio, la gestión de bases de datos y la comunicación con otros sistemas.
* Frontend: Es la parte de la aplicación que se encarga de la presentación de la interfaz de usuario. Incluye la estructura, diseño y funcionalidad visual que los usuarios pueden ver y con la que pueden interactuar.
* Base de datos: Es un conjunto estructurado de datos que se organiza y almacena de manera sistemática. Permite la gestión eficiente y segura de la información utilizada por el sistema.
* Framework: Es un conjunto de herramientas, bibliotecas y pautas que proporcionan una estructura y funcionalidad predefinidas para el desarrollo de aplicaciones web.
* API (Interfaz de Programación de Aplicaciones): Es un conjunto de reglas y protocolos que permite la comunicación y la interacción entre diferentes componentes de software. Proporciona una forma estandarizada de acceder a funcionalidades o datos de un sistema.
* Log in: El término "Log in" se refiere al proceso de acceder a un sistema o aplicación mediante la introducción de credenciales válidas, generalmente un nombre de usuario y una contraseña.
* IDE: Entorno de Desarrollo Integrado, es una herramienta de software que proporciona un entorno de programación completo para los desarrolladores de software.
* Git: Sistema de control de versiones distribuido, proporciona un conjunto de comandos y herramientas que permiten a los desarrolladores realizar un seguimiento de los cambios en su código
* Commit: En Git es una acción que registra y guarda los cambios realizados en un repositorio.

# 7.- Bibliografía

Documentación sobre Laravel: <https://laravel.com/docs/10.x>

Ayuda para JavaScript: <https://javascript.info/>

Plantilla Bootstrap: <https://startbootstrap.com/>

Drawio: <https://app.diagrams.net/>

Mockaroo: <https://www.mockaroo.com/>

<https://support.microsoft.com/es-es/office/crear-un-diagrama-de-casos-de-uso-uml-92cc948d-fc74-466c-9457-e82d62ee1298>

<https://es.talent.com/salary?job=programador#:~:text=Descubre%20cu%C3%A1l%20es%20el%20salario%20medio%20para%20Programador&text=El%20salario%20programador%20promedio%20en,hasta%20%E2%82%AC%2038.500%20al%20a%C3%B1o>.

Wireframe <https://wireframe.cc/>

# Apéndices

Diagrama Entidad-Relación.

Diagrama de Subsistemas.

Diagrama de caso de uso.

SQL create table.

SQL insert.

Estudio coste de proyecto.